广东工程职业技术学院合作共建学生宿舍

及运营BOT项目招标文件

广东工程职业技术学院就合作共建学生宿舍及运营BOT项目进行招标，特邀请合格的投标人前来报名。

招标编号：院采购201401

项目名称：广东工程职业技术学院合作共建学生宿舍及运营BOT项目

合格的投标人必须具备以下条件：

1.具有适合本项目融资能力的中国境内或境外依法注册的法人单位；

2.符合《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件；

3.本项目接受联合体投标。

请符合条件的单位携带以上相关资质文件资料原件及复印件(复印件加盖公章，原件核对后退回)到学院后勤基建处（行政楼212室）报名并购买招标文件（每份标书100元人民币），标书售后不退（注：如资料未齐全者，则视为不符合投标资格）。

公告及报名时间：2014年4月11日--2014年4月17日

（周一至周五 8:20-11:50  14:00-16:50  ）

注意事项：

1、递交投标文件截止时间：2014年4月18日 上午9:30

（递交投标文件正本一本，副本四本，共五本）

2、开标当天以转账支票的形式提交投标保证金200000元。不中标者立即退回，中标者在合同签订后三天内退回。出现下列情况，投标保证金将被没收：

①投标人已递交投标文件，但在投标截止时间之后、投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。

②中标后，中标人不按中标的投标文件签订合同，放弃中标。

③在招标期间用不正当手段影响评标结果。

3．开标时间：2014年4月18日  上午9:30

4．开标地点：广东工程职业技术学院行政楼407会议室

报名联系人： 钟老师  电话： 37395096

地    址：广州市天河区凤凰街道渔兴路18号

广东工程职业技术学院

2014年4月11日

项目要求

一、项目概况：学校以BOT方式引入投资建设合作伙伴新建学生宿舍楼，并以招投标方式引入施工建设方。

二、项目内容：

1、工程概况

学生宿舍楼：按入住1200人、生均7.5㎡估算，学生宿舍建筑总面积约9000㎡，另架空层面积约1500㎡。

2、投资概算（约2400万元，具体以双方商定的预算额为准）

(1)建设资金：2100万元（按单方估算造价2000元/㎡，建筑面积共约9000㎡+1500㎡计）。

(2)宿舍内部配套设施设备资金：300万元（学生宿舍按4人/间，共300间计；内部配套设施设备资金按10000元/间计，含：一体式组合床4张、1.5匹空调一台、热水器一台或安装太阳能热水系统。即宿舍配套设施资金总额约：1200人÷4人/间×10000 元= 300万元）。

3、投资收益（预算保证收益在400万元/年以上）

(1)学生住宿费年收入204万元/年（入住学生1200人，按目前收费标准每人1700元/年计；如日后收费标准提高，增幅部分按学校60%、投资方40%的比例分配）；

(2)学校补贴约160万元/年(其中，架空层如作商铺承包经营可得租金约60万元)；

(3)经营宿舍热水及饮用水收入约18万元/年；

(4)网络经营收益约18万元/年。

4、其他要求

(1)中标单位在签署BOT合作协议之日起5日内缴纳2000万元作为校企合作保证金，学校必须在一年内返还该款，并按年9.64%支付利息和其它费用。

(2)如中标单位能在工程施工招投标时中标，必须缴纳300万元作为质量保证金，工程竣工并验收合格后三个月内返还该款，不计利息和其它费用。

5、项目建设期

项目建设期为8-10个月（自项目获批并允许入场施工日算起）。

6、合作期限（竞争条件）

项目合作期限为10—15年，以合作期限最短、建设资质最优等的综合评价最高者为中标方。

三、招标范围

（一）定义：本招标文件使用的下列词语有如下规定意义：

1．“学院”指广东工程职业技术学院；

2．“投标人”指参加本次招标活动的投资单位；

3．“招标文件”指由学院发出的本文件，包括全部章节和附件;

（二）招标方式：本项目采用综合评分法的方式确定中标人。

（三）招标说明：

1.投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：

（1）投标书（响应文件）。

（2）法定代表人证明书和法定代表人授权书（法定代表人亲自签署所有投标文件的，可不提交法定代表人授权书）。

（3）投标人资格文件。

（4）投标合作年限表。

（5）承诺书。

上述文件、表格和资料等为投标人必须提交的资料，各报价单位可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。

2．投标文件必须有封面及密封，并加盖单位公章及法人代表印鉴。投标文件包括正本一本，副本四本，共五本。

投标文件的评审

一、开标会议

1.投标人按规定的时间和地点参加开标会议，开标会议由学院评标小组主持。

2.评标前，由学院审查投标人资格，投标人须带招标文件规定的文件（复印件需加盖公章）资料及本人身份证，符合资格者方可进场。每一投标人参加开标会议的人数以二人为限。

3.当场查验有效投标文件的密封状况，一致认可后方可拆封。

二、 评标小组

1.根据本次采购项目的特点，组建五人评标小组，在评标前，由招投标工作领导小组办公室在学院人才库随机抽取五人组建评标小组，从中推选一人为评标小组长。

2.评标工作程序

预备会

（开标会议前三十分钟）

评标小组集体研读招标文件及相关资料，明确招标目的、评审的标准与方法。

1.审核投标人资格。

2.查验投标文件密封件并拆封、分发给每一位评标小组成员。

3.评标小组对投标文件进行现场开标，以综合评分法确定中标人。（评审过程若出现争议较大，难以把握的情况，应及时向学院招投标工作领导小组请示）。

4.撰写评标报告。

5.宣布中标人。

3.评标小组首先依据采购法规以及招标文件对投标文件进行资格性和符合性审查，通过资格性和符合性审查的投标人为有效投标人，其次对投标文件进行评审并打分，以综合评分法确定中标人。

4.招标文件响应性的确定

在开标之前，评标小组将首先审定每份文件是否实质上响应了招标文件的要求。递交的投标文件的响应与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无显著差异或保留，否则该投标文件将被视为废件。

5.投标文件的澄清

评标过程中，评标小组可以要求投标人澄清其投标文件、投标人应以书面当场回复。

三、废件的情况

在评标过程中，如果发现下列情况之一的，其报价将被拒绝而作为废件处理：

1.投标文件逾期送达的；

2.投标人以他人名义报价、串通报价、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式的；

3.投标文件未密封或密封后无盖章签名的；未加盖企业及法人代表印章的；

4.未按投标文件的主要条款编制的；

5.字迹涂改或辨认不清的；

6.投标文件中附有其他采购人不能接受的条件或不符合文件中其他要求的；

7. 投标人法人代表未参加开标会议，又无指定委托代理人或虽参加会议，但其证件无效的；

8. 投标人有其它损害采购人利益或社会公共利益的。

四、评标的原则

1.评标小组本着少花钱、多办事、办好事的原则开展工作。

2.评标小组只对有效的投标文件进行评估和比较。

3.资格及符合性审查后如通过的投标人少于三家，则视为本次开标失败，报价无效，我院对受影响的投标人不承担任何责任。

4.评标小组将依据采购的有关规定，遵循“公开、公平、公正”的原则进行评审工作。评标小组将按照规定只对通过初步评审的投标文件进行最终评审和比较。

5.在评标中，任何一方不得透露与评标有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

五、评审方法

1、 第一阶段:由评标小组现场当众宣读各投标人合作年限后（按半年计算）,评标小组对每个投标人的投标文件进行初步审阅。

2、第二阶段: 评标小组对每个投标人的投标文件进行资格性和符合性审查。

3、第三阶段:进行综合评审，评审过程中评审小组可以要求投标人对投标文件内容做相关澄清。

4、第四阶段：评标小组通过审阅评标推荐中标候选人，评标小组写出评标结果报告。

5、第五阶段：由评标小组长和纪检代表向学院招投标领导小组提交共同署名的评标报告，评标报告得到确认后宣布中标人并公示三天。

六、中标人的确定

1、本项目采取综合评分法确定中标人。

2、招标人从评标小组推荐的中标候选人中依法确定中标人。

3、排名第一中标候选人放弃中标的、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二者为中标候选人。依次类推。

七、评标报告

1、评标小组完成评标后，应提交书面评标报告，推荐 1-2名中标候选人，并标明排列顺序。评标报告报学院招投标工作领导小组同意后交学院纪检监察审计室及招投标管理部门备案。

2、中标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标小组成员名单；评标记录；符合要求的投标人一览表；废件情况说明；评标标准、方法或者评标因素一览表；经评审的评分比较一览表；经评审的中标人排序；推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；澄清、说明、补正事项纪要等。

八、其它事项

1.开标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得非法进行旨在影响评标结果的活动。

2.学院不向中标人及其他投标人解释中标或不中标的原因。

九、中标通知书

1.评标结果确定后，由广东工程职业技术学院签发《中标通知书》，并公示三天。

2.《中标通知书》将作为签订合同的重要依据。

十、签订合同

1.中标人在中标公示期满后三日内，与学院签订合同。逾期签订的，将取消其中标资格。

2.招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.合同签订与履行过程中，中标人出现不履行、不完全履行合同、有欺诈行为或有其他违约情况的，一经发现，即取消其成交资格并根据有关规定做出相应处理。

附表一：资格性和符合性审查表

资格性和符合性审查表

| 审查 项目 | 要求 | 投标人1 |  | 投标人2 | 投标人... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1) 具有适合本项目融资能力的中国境内或境外依法注册的法人单位； |  |  |  |  |  |
|  | 2） 符合《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件； |  |  |  |  |  |
| 不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查。 |  |  |  |  |  |  |
| 符合性审查 | 1）对招标文件中的项目要求部分，投标人没有漏项。 |  |  |  |  |  |
|  | 2）投标文件编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |  |  |  |  |
|  | 3）投标文件资料不齐全的，能否在规定时间内补充齐全。 |  |  |  |  |  |
|  | 4）提交投标合作年限表。 |  |  |  |  |  |
|  | 5）投标文件有效期为投标截止日起90天。 |  |  |  |  |  |
|  | 6）没有其他未实质性响应谈判文件要求的 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的报价为无效报价。

4.汇总时出现不同意见的，评审小组按简单多数原则表决决定。

评委签名：

附表二：评分表

评 分 表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容 | 分值 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设资质 | 房屋建筑工程施工总承包企业资质 一级及以上得10分 二级及以下得5分 | 10 |  |  |  |
| 2 | 履约能力（未提供经审计或税务审核过的财务报告得0分） | 经营状况优良得6-8分； 经营状况一般得3-5分； 经营状况差得0-2分。 | 8 |  |  |  |
|  |  | 财务能力优良得5-7分； 财务能力一般得3-4分； 财务能力差0-2分。 | 7 |  |  |  |
| 3 | 资信 | 银行资信证明文件、银行信用等级证明、其他资信证明。优得4-5分，良得2-3分，差0-1分。 | 5 |  |  |  |
| 4 | 合作年限 | 合作年限时间最短得60分，以最短年限为基准，每增加半年扣10分。 | 60 |  |  |  |
| 5 | 项目业绩 | 2010年以来有相同类型BOT业绩并附有详细运营的情况介绍、合同复议件等资料。 一个项目得3分，每增加一个项目加2分，最高分为10分。 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |

注：1、评委按分项的规定分数范围内给各投标人进行打分，并统计总分。

评委签名：

附表三：合同范本

广东工程职业技术学院

合作共建学生宿舍及运营BOT项目

合同书

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○一   年   月     日

甲方：广东工程职业技术学院

乙方：

经过甲方的公开选征，甲方决定与乙方合作共建广东工程职业技术学院合作共建学生宿舍及运营BOT项目，现甲乙双方经过友好协商，就合作共建广东工程职业技术学院合作共建学生宿舍及运营BOT项目达成本协议。

一、项目概况

广东工程职业技术学院学生宿舍及运营BOT项目地处广州市天河区广州市天河区渔兴路18号广东工程职业技术学院内，总建筑面积9000㎡及架空层1500㎡。

二、项目的立项、报建

项目建设以甲方的名义，建设学生宿舍。

- 宿舍内部配套设施设备资金：300万元（学生宿舍按4人/间，共300间计；内部配套设施设备资金按10000元/间计，含：一体式组合床4张、1.5匹空调一台、热水器一台或安装太阳能热水系统。即宿舍配套设施资金总额约：1200人÷4人/间×10000 元= 300万元）。

- 质量标准：合格

三、项目合作方式（见《用户需求书》）

四、建设标准（见《用户需求书》）

五、项目管理及进度安排（见《用户需求书》）

六、甲乙双方的责任

（一）甲方的责任

1、负责提供应当由其提供的、与建设相关的资料证明。

2、协助乙方为本项目所做的一切工作，包括项目的立项、报建、有关文件的签署和审核或者其他应当由甲方配合的工作。

3、从合作项目立项申请开始至项目建成并办理房产证期间的各项工作。包括各环节需向政府职能部门请求审批事项之各项工作。

4、甲方应协助乙方的各项工作，在乙方工作中需要以甲方名义签署文件时，甲方有权对相关事项进行审核，并有权拒绝在不合理、不合法的文件上签字、签章。

（二）乙方的责任

1、负责按项目建设和工程施工进度投入全部资金。

2、负责本项目的施工、竣工验收等事项的各项具体工作，并接受甲方的指导、指挥和监督。

3、本项目在实施过程中，所产生的债务无论名义上归于甲方或乙方，均应由乙方承担。

七、场地和房屋的交接

1、项目竣工验收并具备交付使用条件时，乙方应以书面形式通知甲方依照本合同约定的标准进行验收，并交付使用。

2、建筑建成后，甲方享有该建筑固定资产及配套设施的全部所有权。乙方提供所有建筑固定资产及配套设施的足额发票（发票抬头必须为广东工程职业技术学院），并承担所有税费。

乙方拥有该建筑固定资产及配套设施的合作期限内的特许经营权；乙方在经营权到期后15天内，无条件的将该建筑固定资产及配套设施（完好的）移交甲方。

八、资料保管

1、本项目实施之前有关用地、产权、相关的批准文件仍由甲方保管。

2、本项目实施后以甲方名义盖章或以甲方名义取得的与项目建设有关的文件（证件）均由甲方保管。有多份原件的文件可由乙方持有一份。

对乙方不能持有原件的文件，甲方应提供复印件供其备份。如需出示原件，甲方应及时指派人员持证交有关单位或个人查验。

3、甲乙双方均应妥善保管自己保存或持有的文件资料，保证工程立项报建、工程建设、工程竣工验收等资料文件的完备完整，在项目竣工验收后，统一交甲方报建设部门备案。

九、违约责任

1、乙方应依照本合同的约定，按时如数投入资金，保证项目的按时、顺利推进，否则，由此增加的费用和所造成的损失由乙方承担，逾期或不足额支付时间超过30日的，甲方有权解除本合同，已建成的工程归甲方所有，乙方已投入的资金不予退还，乙方须无条件退出本项目，将项目有关资料和材料完整地交还甲方并退出项目场地。

2、项目应严格按工程进度计划推进，除因政策、不可抗力或者甲方原因导致项目进度延期外，视为乙方原因导致项目延期，每延期1日/天，乙方应向甲方支付1万元。项目最终竣工期限延期超过90天的，甲方有权解除合同， 已建成的工程归甲方所有，乙方已投入的资金不予退还，乙方须无条件退出本项目，将项目有关资料和材料完整地交还甲方并退出项目场地。

3、本项目不得拖欠工程款或者其他任何应支付的费用，乙方应及时投入资金保证工程款及有关费用的及时支付，因拖欠工程款或者其他有关费用所造成的损失概由乙方承担。因拖欠工程款或者其他有关费用导致本工程项目未能按期推进超过20天的，或者项目虽然已经竣工但竣工后50天内仍未清偿所有工程款或有关费用的，甲方有权解除合同， 已建成的工程归甲方所有，乙方已投入的资金不予退还，乙方须无条件退出本项目，将项目有关资料和材料完整地交还甲方并退出项目场地。

4、项目应当符合约定和法定的建设标准、质量标准、设施和装饰要求，否则，甲方有权要求返工，直至符合要求为止，所造成的损失由乙方承担。

5、甲方应当积极配合乙方执行本项目的有关工作，及时提供应当由其提供的有关资料和文件，并签署应当由其签署的合法文件。如因甲方未履行该义务导致工期延迟的，乙方就该延期免除责任，造成乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。

6、在项目实施过程中，甲方如违反本合同约定无故单方终止本合同的，甲方应当偿还乙方投入的全部资金及利息，并向乙方支付已投入资金的百分之二违约金。若乙方擅自解除本合同， 已建成的工程归甲方所有，乙方已投入的资金不予退还，乙方须无条件退出本项目，将项目有关资料和材料完整地交还甲方并退出项目场地。

十、免责条款

1、如政府有关部门不批准本建设项目或者由于政策原因导致本项目无法执行，则双方签订的合作协议自动无效，互不承担违约责任。甲方将由乙方划付的现金补偿、首期工程款如数无息退还给乙方，乙方将有关文件、资料返还给甲方。

2、由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其他不可预见并对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力事故，致使直接影响到合同的履行或者不能按约定的条件履行时，遇到上述不可抗力事故的一方，应在事故发生后二十四小时内将事故情况电告另一方，并应在事故发生十天内，提供事故详情和合同不能履行或不能完全履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。按事故对履行合同影响的程度，由双方决定是否解除合同，或者变更合同。因不可抗力原因造成合同不能履行或者不能完全履行，双方互免责任。

十一、争议的解决

甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决，不能协商解决的，任何一方均有权向人民法院起诉。在争议解决之前，乙方应按照甲方的主张和要求继续履行合同，乙方不得以争议未解决为由中止本合同的履行。

十二、本合同的组成和生效

1、本合同经甲乙双方签字、盖章之日起生效。

2、本合同签订前，乙方向甲方所作出的一切承诺、书面文件均构成对乙方的约束，作为本合同的组成部分。

3、本合同签订后，双方共同制定的有关文件和补充约定均构成本合同不可或缺的部分。

4、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方:                                           乙方：

法定代表人：                                   法定代表人：

年  月  日                                     年  月  日

附表四：投标合作年限表

投标合作年限表

投标人名称：                                      项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 投标年限（单位：年；按半年计） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投资总额（约2400万元） |  |

投标人（公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日期：

投 标 函

致:广东工程职业技术学院

为响应你方组织的    （项目名称）    项目的招标[招标文件编号为：    （招标文件编号）     ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的  （项目名称）  项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)     作为投标人正式授权     (授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本一份，副本    份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供投标总价详见《投标报价总表》。

（二）本投标文件的有效期完全响应招标文件要求，如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后,投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则投标保证金将被贵方没收。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成用户需求及《合同条款》中的全部任务。

（六）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。如有虚假，甘愿因此而被贵方没收投标保证金。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费。并保证，采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（九）所有与本招标有关的函件请发往下列地址:

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .电报挂号：                  .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

投标人（公章）：

投标人地址：

授权代表姓名（签名或盖章）：

日    期：

法人授权委托证明书（样板）

字第    号

兹授权        同志，为我方参与广东工程职业技术学院           项目投标代理人，其权限是：

授权单位：           （盖章）法定代表人：        （签名或盖章）

有效期限：至      年   月   日   签发日期：

附：代理人性别：     年龄：     职务：          工作证号码：

营业执照号码：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、委托书内容要填写清楚，涂改无效。

2、委托书不得转让、买卖。

3、将此委托书提交对方作为合同附件。